Инженерная школа информационных технологий и робототехники

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Отделение информационных технологий

Отчёт

по дисциплине

«Технология командной разработки ПО»

Тема

Разработка системы управления задачами

Студенты

| Группа | ФИО |
| --- | --- |
| 8К31 | Шабеко Вячеслав Евгеньевич |
| 8К31 | Соловьёв Виктор … |

Преподаватель

| Должность | ФИО | Ученая степень, звание | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ассистент ОИТ ИШИТР | Кореневский Илья Валерьевич |  |  |  |

Томск – 2026

Оглавление

1.	Основная информация о проекте	3

1.1.	Тема	3

1.2.	Описание	3

1.3.	Команда	3

2.	Цели проекта	4

3.	Требования к проекту	5

3.1.	Функциональные требования	5

3.2.	Нефункциональные требования	5

4. Задачи проекта	7

- Основная информация о проекте

  - Тема

Разработка веб-приложения для организации совместной работы над проектами с использованием микросервисной архитектуры и брокера сообщений.

  - Описание

Проект представляет собой упрощенную систему трекинга задач (Task Tracker), позволяющую создавать проекты, распределять роли в команде и отслеживать прогресс выполнения работ. Система автоматизирует уведомление участников о событиях в проекте и обеспечивает прозрачность рабочих процессов.

  - Команда

- Frontend-разработчик: Шабеко Вячеслав — разработка SPA, состояние приложения, интеграция с API.

- Backend-разработчик: Соловьёв Виктор — проектирование БД, API, настройка брокера и контейнеризация.

- Цели проекта

- Создать удобный инструмент для планирования задач внутри малых команд.

- Реализовать асинхронную обработку событий (уведомлений) для повышения отказоустойчивости системы.

- Обеспечить быструю развертываемость проекта в любой среде с помощью контейнеризации.

- Требования к проекту

  - Функциональные требования

- Система должна позволять администратору создавать проекты и задачи (заголовок, описание, тип, приоритет, дедлайн), а также редактировать их, назначать исполнителей из списка пользователей и управлять статусами задач.

- Система должна предоставлять пользователям и администраторам единую доску задач (канбан-доску), где задачи автоматически группируются по статусам (например, "Новые", "В работе", "На проверке", "Готово") и отображаются в виде карточек с основной информацией.

- Система должна позволять пользователям изменять статус задач, перемещая их по колонкам канбан-доски (например, переводить задачу из "Новых" в "В работе"), а также просматривать детальную информацию по каждой задаче.

- Система должна предоставлять возможность оставлять комментарии под задачами

- Система должна автоматически уведомлять пользователей через брокер сообщений о ключевых событиях: назначении на задачу, изменении статуса задачи, новом комментарии

- Система должна позволять администратору управлять пользователями: добавлять новых сотрудников, удалять старых, назначать роли (администратор/пользователь).

- Система должна предоставлять личный кабинет пользователя, где отображаются задачи, назначенные на него.

- Система должна обеспечивать разграничение прав доступа: администратор может создавать проекты, задачи и управлять пользователями; пользователь может работать с задачами (менять статус, комментировать), но не может удалять проекты или назначать задачи другим.

  - Нефункциональные требования

- Система должна быть реализована по микросервисной архитектуре с разделением на отдельные сервисы (например, сервис задач, сервис пользователей, сервис уведомлений) и использовать брокер сообщений (RabbitMQ или Kafka) для асинхронного взаимодействия между сервисами.

- Каждый микросервис должен использовать собственную базу данных (принцип Database per Service), обеспечивая независимость и слабую связанность компонентов системы.

- Все компоненты системы (микросервисы, базы данных, брокер сообщений) должны быть полностью контейнеризированы с помощью Docker и запускаться единой командой через docker-compose.

- Интерфейс пользователя должен быть интуитивно понятным и не требовать дополнительного обучения для базовых операций (создание задачи, изменение статуса, комментирование).

- Система должна работать на любых современных браузерах (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

- Доступ к системе должен предоставляться только после аутентификации, с разграничением прав доступа на основе ролей (пользователь/администратор).

4. Задачи проекта

Этап 1: Проектирование и настройка инфраструктуры

- Разработка архитектурной схемы: Определение структуры микросервисов (Auth Service, Task Service, Notification Service) и связей между ними.

- Проектирование баз данных: Создание ER-диаграмм для каждого сервиса (пользователи, задачи, логи уведомлений) согласно принципу Database per Service.

- Контейнеризация окружения: Написание Dockerfile для каждого компонента и создание общего docker-compose.yml для локальной разработки (включая образы PostgreSQL/MongoDB и RabbitMQ).

Этап 2: Разработка Backend-составляющей (Соловьёв В.)

- Реализация сервиса аутентификации: Разработка механизмов регистрации и авторизации на базе JWT-токенов с разграничением ролей (Admin/User).

- Разработка API сервиса задач: Создание CRUD-интерфейсов для управления проектами, задачами и комментариями.

- Интеграция с брокером сообщений: Реализация логики публикации событий (Producer) в RabbitMQ при изменении состояния задач.

- Разработка сервиса уведомлений: Реализация подписчика (Consumer), который обрабатывает сообщения из очереди и имитирует отправку уведомлений пользователям.

Этап 3: Разработка Frontend-составляющей (Шабеко В.)

- Создание базового лейаута: Разработка адаптивного интерфейса (Sidebar, Header) и системы навигации.

- Реализация канбан-доски: Разработка визуального компонента доски с возможностью интерактивного перемещения карточек задач между статусами.

- Интеграция с API: Настройка обмена данными с бэкендом (Axios/Fetch), обработка состояний загрузки и ошибок.

- Реализация личного кабинета: Создание персональных фильтров для отображения задач, назначенных на текущего пользователя.

Этап 4: Интеграция, тестирование и документация

- Сквозное тестирование (E2E): Проверка корректности прохождения сообщения от клика на фронтенде до обработки в сервисе уведомлений через брокер.

- Финальная отладка: Оптимизация работы Docker-контейнеров и исправление выявленных багов интерфейса.

- Подготовка отчета: Оформление технической документации и репозитория проекта на GitHub/GitLab.